Красноярский край

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

- Постановление

от 26.04.2022г.                                     п. Балахта                                              №283

О внесении изменений в постановление администрации Балахтинского района от 01.04.2019 г. № 208 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района на 2020-2022 гг.»

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Постановления Правительства Красноярского края 27.12.2013г. № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь ст.ст.18, 31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Балахтинского района от 01.04.2019г. №208 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района на 2020-2022 гг.»:

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района Красноярского края на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению №1;

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района Красноярского края на 2021 год изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района Красноярского края на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Балахтинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

Глава района                                                                                     В.А. Аниканов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрациии района от 26.04.2022г. №283 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района Красноярского края на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Балахтинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Горького, д. 8 | 351,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 466 789,98 | 2 466 789,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 466 789,98 | 2 466 789,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 025,89 | 7 025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 347,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 442 199,36 | 2 442 199,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 442 199,36 | 2 442 199,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 025,89 | 7 025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Комсомольская, д. 23 | 342,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 360 622,17 |  |  | 360 622,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 360 622,17 |  |  | 360 622,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 051,99 |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 22 | 421,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 443 729,38 |  |  | 443 729,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 443 729,38 |  |  | 443 729,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 051,99 |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 24 | 344,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 362 200,16 |  |  | 362 200,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 362 200,16 |  |  | 362 200,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 051,99 |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 28 | 382,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 402 280,98 |  |  | 402 280,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 402 280,98 |  |  | 402 280,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 051,99 |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого по счету регионального оператора | 2 190,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 6 477 822,03 | 4 908 989,34 |  | 1 568 832,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 477 822,03 | 4 908 989,34 |  | 1 568 832,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 957,91 | 2 241,55 |  | 716,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Балахтинский муниципальный район | 2 190,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 6 477 822,03 | 4 908 989,34 |  | 1 568 832,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 477 822,03 | 4 908 989,34 |  | 1 568 832,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 957,91 | 2 241,55 |  | 716,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Глава района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.А. Аниканов |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Балахтинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Горького, д. 8 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Комсомольская, д. 23 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 22 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 24 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 28 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 628,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Балахтинский муниципальный район | 628,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава района |  |  |  |  |  |  |  | В.А. Аниканов |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрациии района от "____"___________2022г. №______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района Красноярского края на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Балахтинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 26 | 356,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 642 948,00 | 2 642 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 642 948,00 | 2 642 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 405,29 | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 361,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 677 752,86 | 2 677 752,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 677 752,86 | 2 677 752,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 405,29 | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Маяковского, д. 25 | 386,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 428 772,96 |  |  | 428 772,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 428 772,96 |  |  | 428 772,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 30 | 382,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 423 672,48 |  |  | 423 672,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 423 672,48 |  |  | 423 672,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 32 | 385,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 426 998,88 |  |  | 426 998,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 426 998,88 |  |  | 426 998,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Итого по счету регионального оператора | 1 872,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 6 600 145,18 | 5 320 700,86 |  | 1 279 444,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 600 145,18 | 5 320 700,86 |  | 1 279 444,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 524,97 | 2 841,65 |  | 683,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Балахтинский муниципальный район | 1 872,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 6 600 145,18 | 5 320 700,86 |  | 1 279 444,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 600 145,18 | 5 320 700,86 |  | 1 279 444,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 524,97 | 2 841,65 |  | 683,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Глава района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.А. Аниканов |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2021год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Балахтинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 26 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Маяковского, д. 25 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 30 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 32 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 628,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Балахтинский муниципальный район | 628,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава района |  |  |  |  |  |  |  | В.А. Аниканов |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрациии района от "____"___________2022г. №______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балахтинского района Красноярского края на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Балахтинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 355,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 552 032,17 |  |  |  |  |  | 552 032,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 552 032,17 |  |  |  |  |  | 552 032,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 551,96 |  |  |  |  |  | 1 551,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,96 |  |  |  |  |
| 1.2 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Маяковского, д. 26 | 391,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 606 816,36 |  |  |  |  |  | 606 816,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 606 816,36 |  |  |  |  |  | 606 816,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 551,96 |  |  |  |  |  | 1 551,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,96 |  |  |  |  |
| 1.3 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 20 | 384,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 596 107,84 |  |  |  |  |  | 596 107,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 596 107,84 |  |  |  |  |  | 596 107,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 551,96 |  |  |  |  |  | 1 551,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,96 |  |  |  |  |
| 1.4 | Балахтинский р-н, Кожановский с/с, с. Кожаны, мкр. N 1, д. 16 | 4 293,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 740 407,79 |  |  | 7 740 407,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 740 407,79 |  |  | 7 740 407,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 803,03 |  |  | 1 803,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 803,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Итого по счету регионального оператора | 5 423,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 495 364,16 |  |  | 7 740 407,79 |  |  | 1 754 956,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 495 364,16 |  |  | 7 740 407,79 |  |  | 1 754 956,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 750,68 |  |  | 1 427,12 |  |  | 323,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Балахтинский муниципальный район | 5 423,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 495 364,16 |  |  | 7 740 407,79 |  |  | 1 754 956,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 495 364,16 |  |  | 7 740 407,79 |  |  | 1 754 956,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 750,68 |  |  | 1 427,12 |  |  | 323,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Глава района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.А. Аниканов |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Балахтинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балахтинский р-н, Приморский с/с, п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 24 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Маяковского, д. 26 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Балахтинский р-н, п Балахта, рп. Балахта, ул. Правды, д. 20 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Балахтинский р-н, Кожановский с/с, с. Кожаны, мкр. N 1, д. 16 |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  | 120,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Балахтинский муниципальный район |  |  | 120,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| Глава района |  |  |  |  |  |  |  | В.А. Аниканов |  |  |  |