****

Красноярский край

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА**

**Постановление**

От 22.07.2022г. Балахта №477

**О возможности изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд Балахтинского района Красноярского края и утверждении порядка изменения по соглашению сторон существенных условий контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст.ст.18,31 Устава Балахтинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить, что допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд Балахтинского района Красноярского края (далее – контракты), если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

2. Утвердить Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд Балахтинского района Красноярского края, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

4. Общему отделу ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И.о. главы района Н.В.Ляхова

Приложение №1 к постановлению

администрации Балахтинского района

от 22.07.2022г.№ 477

**ПОРЯДОК**

**изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд Балахтинского района Красноярского края, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения**

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд Балахтинского района Красноярского края, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B665E2534025CF0E76325CEAF8EE395FB1A0A3AB54644F0Z8OBL) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории Балахтинского района Красноярского края единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее - контракты), заключенных в соответствии с Федеральным[законом](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B745E7D38025EEEEF6E6F9DEBD9ZEOCL) № 44-ФЗ до 1 января 2023 года муниципальными заказчикамиБалахтинского района Красноярского края, бюджетными и автономными учреждениями Балахтинского района Красноярского края, организациями, учредителем которых выступает администрация Балахтинского района Красноярского края (далее - заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

* информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);
* предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);
* документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3. Документами, подтверждающими не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, являются:

* заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности по установленной форме;
* письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки);
* письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу;
* иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения поставщика осуществляет:

* проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;
* проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям [статьи 14](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B665E2534005CF1EE6E7ACBBA9FBB9AFB06143CAD5A46F28BZ8O0L) Федерального закона № 44-ФЗ;
* определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

5. По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

* отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных [пунктами 2](#Par1), [3](#Par5) настоящего Порядка;
* указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;
* нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований [статьи 14](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B665E2534005CF1EE6E7ACBBA9FBB9AFB06143CAD5A46F28BZ8O0L) Федерального закона № 44-ФЗ;
* наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

6. При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных [пунктом 5](#Par14) настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в соответствующее подразделение администрации Балахтинского района Красноярского края, являющееся для него главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС).

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

7. ГРБС в течение двух рабочих дней подготавливает заключение в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта. В случае, если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтверждение источника финансирования.

8. ГРБС принимает решение о прекращении рассмотрения предложения об изменении существенных условий контракта при наличии одного или совокупности следующих обстоятельств:

* отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных [пунктами 2](#Par1), [3](#Par5) настоящего Порядка;
* отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;
* несоответствии предлагаемой цены контракта рыночной конъюктуре;
* указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;
* нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований [статьи 14](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B665E2534005CF1EE6E7ACBBA9FBB9AFB06143CAD5A46F28BZ8O0L) Федерального закона № 44-ФЗ;
* наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;
* отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

9. О результатах рассмотрения обращения ГРБС уведомляет заказчика в течение 1 рабочего дня.

В случае прекращения процедуры рассмотрения предложения заказчик уведомляет поставщика в течение 1 рабочего дня с указанием оснований прекращения указанной процедуры.

В случае принятия решения о целесообразности внесения изменений в существенные условия контракта вопрос о возможности внесения изменений в существенные условия контракта выносится на рассмотрение комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее - комиссия).

ГРБС осуществляют созыв комиссии в срок не более 2 рабочих дней со дня подготовки заключения.

10. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:

* отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных [пунктами 2](#Par1), [3](#Par5) настоящего Порядка;
* отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;
* несоответствии предлагаемой цены контракта рыночной конъюктуре;
* указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;
* нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований [статьи 14](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B665E2534005CF1EE6E7ACBBA9FBB9AFB06143CAD5A46F28BZ8O0L) Федерального закона № 44-ФЗ;
* наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;
* отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

11. Заседание Комиссии может проходить в очной форме, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

* информацию о заказчике;
* информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;
* реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);
* сведения о предмете контракта;
* сведения о текущей цене контракта;
* сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;
* сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

12. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта ГРБС разрабатывает проект постановления администрации Балахтинского района Красноярского края о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

Постановление администрации Балахтинского района Красноярского края должно содержать:

* информацию о заказчике;
* информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;
* реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;
* наименование товара, работы, услуги и код в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг или Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;
* реквизиты протокола заседания комиссии;
* перечень существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с рекомендациями комиссии;
* сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

13. В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий контракта ГРБС уведомляет поставщика о принятом Комиссией решении в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола.

14. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Балахтинского района Красноярского края, указанного в [пункте 12](#Par51) настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом постановлении. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

15. Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу постановления администрации Балахтинского района, указанного в [пункте 12](#Par51) настоящего Порядка, заказчик информирует ГРБС о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин. Указанное требование не распространяется на случаи, когда заказчиком является администрация Балахтинского района Красноярского края.

16. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В дополнительном соглашении к контракту указываются реквизиты постановления о возможности изменения существенных условий контракта, в соответствии с которым изменяются существенные условия контракта.

17. Сведения о дополнительном соглашении к контракту, заключенном в соответствии с Порядком, вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68E8ACA90B10823212605AFBFE447164B745E7D38025EEEEF6E6F9DEBD9ZEOCL) № 44-ФЗ.

Приложение №2 к постановлению

администрации Балахтинского района

от 22.07.2022г. № 477

**СОСТАВ**

**комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий муниципальных контрактов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Должность в комиссии |
| Аниканов Виктор Алексеевич | Глава Балахтинского района Красноярского края | Председатель комиссии |
| Штуккерт Александр Александрович | Заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности | Заместитель председателя комиссии |
| Нелюбина Галина Валерьевна | Директор МКУ «Служба Заказчика Балахтинского района» | Секретарь комиссии |
| Купцова Елена Николаевна | Начальник финансового управления администрации Балахтинского района | Член комиссии |
| Казачек Анна Сергеевна | Начальник отдела экономики администрации Балахтинского района | Член комиссии |
| Молотков Виктор Владимирович | Начальник отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района | Член комиссии |