Красноярский край

БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2019                                              п. Балахта             		                 № 33-391р

Об отчёте заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности о работе за 2019 год

Заслушав и обсудив отчёт заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности о работе за 2019 год, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов

решил:

1. Отчёт заместителя главы Балахтинского района по обеспечению жизнедеятельности Штуккерта А.А. о работе за 2019 год принять к сведению депутатов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель районного

Совета депутатов                                                                              Т.М. Иккес

Приложение к решению

Балахтинского районного Совета депутатов

от 20.12.2019  №33-391р.

ОТЧЁТ

заместителя главы района по обеспечению

жизнедеятельности о работе за 2019г.

На территории района  - 5 РСО

АО «КрасЭко», ООО «ЖКХ «Приморье», ГПКК «ЦРКК», АО «Санаторий Красноярское Загорье», ООО «БСК».

Финансирование ремонтной программы, создание запаса МТР и запасов угля, всего - 14,777 млн.руб. в том числе:

ПЛАН за счёт средств консолидированного бюджета  - 6,061 (КБ 5,870+ МБ 0,191) млн. руб.

( фактически профинансировано – 5,689 млн.руб.

(КБ 5,523+ МБ 0,16) млн. руб (94 %).

ПЛАН за счёт собственных средств предприятий ЖКХ  - 8,716 млн.руб.

( фактически затрачено – 9,960 млн.руб.(114%).

| N п/п | Наименование мероприятий | План на 2019 год, (тыс. руб.) средства из краевого бюджета | Профинан сировано за январь – декабрь 2019 г. (тыс. руб.) | Освоено за за январь – декабрь 2019 г. (тыс. руб.) | Достигнутые результаты от реализованных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от дома №2 ул.Олега Кошевого до колодца по ул.Мозгана, пгт.Балахта | 268,6 | 268,6 | 268,6 | заменено 135 м труб ХВС Ø 40 мм |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни в п.Балахта, ул.Дружбы, 12 а | 2 230,7 | 2 230,7 | 2 230,7 | работы выполнены полностью в соответствии с условиями контракта |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни в п.Чистое Поле, ул.Космонавтов, 1 А | 1 228,5 | 1 228,5 | 1 228,5 | работы выполнены полностью в соответствии с условиями контракта |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни в п.Угольный, ул.Мира, 10 А | 1 185,0 | 1 185,0 | 1 185,0 | работы выполнены полностью в соответствии с условиями контракта |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни д. Безъязыково, ул. Мира, 41 А | 610,5 | 610,5 | 610,5 | работы выполнены полностью в соответствии с условиями контракта |
| 6 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от К1 до К6 по ул.Зеленая в п. Черемушки | 346,7 | 0,00 | 0,00 | Аукцион объявлялся дважды. Не было подано ни одной заявки. |
|  | Итого: | 5 870,00 | 5 523,3 | 5 523,3 |  |

Объекты жизнеобеспечения в Балахтинском районе к отопительному периоду 2019-2020 годов  были подготовлены на 100%.

АО «КрасЭко» в рамках ремонтной программы на 2019 год произвели замену участков тепловой сети протяженностью всего - 491,5 м., (в том числе -113 м. в с.Еловка; - 58,5 м. в с.Тюльково; - 320м. в п.Балахта). В котельной с.Тюльково заменен аварийный котел №2 на новый, который уже установлен, осуществлены ремонтные работы на сумму около 4-х млн. рублей, создан аварийный запас для безаварийной работы котельных на сумму около 1,445 млн. рублей.

ГП КК ЦРКК затратили на ремонтные работы и подготовку к отопительному периоду 2019-2020 годов около 400 тыс.рублей.

В 2019 году АО «Санаторий «Красноярское Загорье» заключили договор аренды и обслуживания с ООО «ТМ-Прогресс», этим предприятием проведена диагностика паровых котлов, которые установлены в котельной, на 2 котла получено заключение промышленной эксперизы, для подготовки котельного оборудования к работе в ОЗП 2019-2020гг. осуществлены ремонтные работы на сумму около 2 млн. рублей, приобретено оборудование и создан аварийный запас для безаварийной работы котельной и ЦТП на сумму около 3 млн. рублей.

Общая протяженность тепловых сетей - 33,72км. Подготовлено к работе – 33,72 км. (100%). Общая протяженность водопроводных - 233,29км. Подготовлено к работе – 233,29км. (100%, в том числе заменено -0,275 км. водопроводных сетей (135 м в п.Балахта по ул.Олега Кошевого и 140 м в Петропавловке по ул. Больничная; 300 м в п.Чистые Пруды по. ул.Школьная в рамках программы поддержки местных инициатив), всего заменено -0,575 км водопроводных сетей

На территории района, по поселениям начата работа по заключению концессионных соглашений с ГП КК ЦРКК (услуга – водоснабжение). Дизельные резервные станции в исправном состоянии, готовы к использованию, расписаны по объектам жизнеобеспечения в случае аварийных ситуаций.  На всех котельных создан нормативный запас топлива – 1064 тонн (17-дневный), нормативный запас топлива составляет -920 тонн (семь дней). Согласно распоряжению администрации района №183 от 06.09.2019 с 15 сентября в районе начат отопительный сезон.

ООО «ЖКХ «Приморье» не устранило замечание по предписанию № 15/0231-Т от 17 октября 2017 года (отсутствие докотловой или внутрикотловой обработки воды), срок устранения нарушения был определен до 30.08.2018 года. Повторное предписание № 15/161-Т от 07 сентября 2018 года (отсутствие докотловой или внутрикотловой обработки воды), срок устранения нарушения был определен до 30.08.2019 года. По другим организациям замечаний не было.

В РСО подготовлен штат аварийных бригад для устранения чрезвычайных ситуаций, ответственный персонал за эксплуатацию энергетических и тепловых установок прошел обучение и имеет разрешительные допуски, проводится их инструктаж. Аварийный запас материально-технических ресурсов создан на всех теплоснабжающих организациях в пределах - 1,445 млн.рублей.

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103Постановлением администрации Балахтинского района от 05.04.2019 №224 утверждена программа, где указаны сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020гг. для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Балахтинского района. Также Постановлением администрации Балахтинского района от 05.04.2019 №223 утвержден комплекс мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, бюджетной сферы и МКД к работе в зимних условиях с конкретными сроками.

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 3 РСО:

- АО «КрасЭко»,

- ГП КК «ЦРКК»,

- АО «Санаторий «Красноярское Загорье».

6 ноября  районом получен паспорт готовности к ОЗП 2019-2020гг.

Также паспорта готовности к ОЗП 2019-2020гг. получили управление образования (на 27 объектов (18 школ и  9 детских садов)); районная больница (на 9 объектов: (2 больницы и 7 амбулаторий)); Балахтинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и  инвалидов; физкультурно-спортивный центр «Олимп».

Из 78 многоквартирных домов паспорта готовности оформлены на 75 многоквартирных домов.

На 3 дома в п.Чистое Поле паспорта не оформлялись по той причине, что в этих домах никто не проживает, постановлением Чистопольского сельсовета дома признаны аварийными и подлежащими сносу до конца 2019 года).

Осуществлен капитальный ремонт в 2-х МКД в п.Балахта, ул.Маяковского, д.30; д.32 (вид работ - ремонт подвальных помещений (ремонт отмостки и цоколя).

В соответствии с программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края №512-п от 30.09.2013 для центральных усадеб поселений Балахтинского района закуплены контейнеры для ТКО в количестве – 253 шт. На территории района осуществляет свою деятельность региональный оператор по вывозу ТКО ООО «Эко-Транспорт», на большей части территории поселений инициированы и проведены сходы граждан, где освещаются вопросы складирования, вывоза и оплаты за ТКО.