Красноярский край

### АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

# Постановление

от 18.05.2018г.                                                          п. Балахта                                                          № 338

О подготовке проекта генерального плана Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

В целях определения назначения территории Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, исходя их социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии со ст.ст.24,25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.18,31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	До 31 декабря 2018 года подготовить проект генерального плана и правила землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края.

2.	Определить ответственным за подготовку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета отдел архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района.

3.	Утвердить:

3.1.	Состав комиссии по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования  и  застройки  Огурского  сельсовета,  согласно приложению №1.

3.2.	Порядок деятельности комиссии	по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета, согласно приложению №2.

3.3.	План мероприятий по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования  и  застройки  Огурского  сельсовета, согласно приложению №3.

4.	Поручить комиссии по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета провести работы по подготовке проекта в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.	Отраслевым органам администрации Балахтинского района, предприятиям и учреждениям независимо от организационных правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Балахтинского района, оказывать содействие отделу архитектуры и градостроительства администрации района и организации, разрабатывающей генеральный план, в сборе исходных данных для проектирования.

6.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Балахтинского района в сети Интернет и публикации в газете «Сельская Новь».

7.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности (Штуккерт).

8.	 Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава  района                                                                                    Л.И. Старцев

Приложение №1 к постановлению

администрации Балахтинского района

от   18.05.2018г .  № 338

СОСТАВ

комиссии по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

| Штуккерт А.А. | - заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности, председатель; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Анощенкова Т.Д. | - главный специалист в области архитектуры и градостроительства администрации района; |
| Васютина А.В. | - депутат Балахтинского районного Совета депутатов (по согласованию); |
| Вишленкова М.В. | - и.о. начальника отдела по правовым и кадровым вопросам администрации района; |
| Грицков П.А. | - глава Огурского сельсовета (по согласованию); |
| Ивашина Е.В. | - директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»; |
| Казачек А.С. | - начальник отдела экономики администрации района; |
| Купцова Е.Н. | - начальник финансового Управления администрации района; |
| Шахура С.А. | - главный специалист в области природопользования и охраны окружающей среды администрации района; |
| Нелюбина Г.В. | - директор МКУ «Служба заказчика Балахтинского района»; |
| Пугачева Т.Е. | - ведущий специалист архитектуры и градостроительства администрации района; |
| Сорокин И А. | - председатель Огурского сельского Совета депутатов (по согласованию). |

Приложение №2 к постановлению

администрации Балахтинского района

от   18.05.2018г .  № 338

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке проекта генерального плана

и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета

Балахтинского района Красноярского края

1. Общие положения

1.1. Порядок определяет основные задачи, права и деятельность комиссии по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края.

1.2.	Комиссия по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края создается в целях координации работ по организации подготовки проекта генерального плана Огурского сельсовета и внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Огурский сельсовет (далее – генеральный план).

2. Основные задачи комиссии.

2.1.	Обеспечение взаимодействия с отраслевыми органами администрации Балахтинского района, государственными органами, организациями, независимо от организационно-правовых форм, в части сбора информации для подготовки проекта генерального плана, рассмотрения хода выполнения работ и их результатов.

2.2.	Подготовка к рассмотрению в установленном порядке нормативных правовых актов и распорядительных документов администрации Балахтинского района, связанных с подготовкой проекта генерального плана.

2.3.	Координация работ по организации разработки генерального плана

2.4.	Подготовка предложений по обоснованию необходимого финансирования работ по подготовке проекта генерального плана.

3. Права комиссии

3.1.	Запрашивать в установленном порядке от отраслевых органов администрации Балахтинского района, государственных органов, руководителей организаций информацию, необходимую для  подготовки проекта генерального плана.

3.2.	Привлекать необходимых специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта генерального плана.

3.3.	Принимать решения о доработке (подготовке) документов (материалов), необходимых для разработки проекта генерального плана.

3.4.	Разрабатывать план мероприятий комиссии по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета, вносить в него дополнения с целью решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.

3.5.	Вносить в установленном порядке главе района предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и требующим соответствующего решения.

4. Порядок работы комиссии.

4.1.	Работа комиссии осуществляется путем личного участия членов в рассмотрении вопросов подготовки проекта генерального плана.

4.2.	Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

4.3.	Организацию работы комиссии, ее заседания ведет председатель комиссии.

4.4	Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей от числа ее членов.

4.5.	Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

4.6.	Председатель комиссии:

- обеспечивает проведение заседаний;

- представляет на рассмотрение главы района проекты нормативных правовых актов и предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и требующим решения главы района;

- распределяет текущие обязанности между членами комиссии;

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию.

Приложение №3 к постановлению

администрации Балахтинского района

от   18.05.2018г .  № 338

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта генерального плана

и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета

Балахтинского района Красноярского края

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края | май 2018г. |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Балахтинского района информационного сообщения о подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края | май 2018г. |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией информации необходимой для подготовки проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета | май - июль 2018г. |
| 4 | Подготовка конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края | май 2018г. |
| 5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края | июнь 2018г. |
| 6 | Выполнение проектных работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края | июль-ноябрь 2018г. |
| 7 | Публикация проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации района. | декабрь 2018г. |
| 8 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Балахтинского района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. | декабрь 2018г. |
| 9 | Согласование проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ. | декабрь 2018г. - апрель 2019г. |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края. | февраль 2019г. |
| 11 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Балахтинского района | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |
| 12 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края | в течение 14 дней после проведения публичных слушаний |
| 13 | Рассмотрение проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края Балахтинским районным Советом депутатов и его утверждение. | апрель 2019г. |
| 14 | Публикация утвержденного генерального плана и правил землепользования и застройки Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Балахтинского района, размещение в ФГИС ТП в сети Интернет. | май 2019г. |