

Красноярский край

### БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

**РЕШЕНИЕ**

от 13.08.2024 п. Балахта № 30-334р

**О готовности образовательных учреждений района**

**к 2024-2025 учебному году**

Заслушав отчёт руководителя Управления образования администрации Балахтинского района К.А.Кузьмина о готовности образовательных учреждений района к 2024-2025 учебному году, в соответствии со статьями 15, 22, 26 Устава Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов

решил:

1. Отчёт руководителя Управления образования администрации Балахтинского района К.А.Кузьмина о готовности образовательных учреждений района к 2024-2025 учебному году принять к сведению депутатов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель районного

Совета депутатов Т.М.Иккес

Приложение

к решению районного Совета депутатов

от 13.08.2024 № 30-333р

**Отчёт**

Оготовности образовательных учреждений Балахтинского района

к 2024-2025 учебному году

Согласно графика приемки образовательных учреждений с 01 по 08 августа 2024 года муниципальной комиссией проводилась проверка готовности к учебному году.

К новому 2024-2025 учебному году принято 17 общеобразовательных учреждений (в 2 учреждениях на основании распоряжения администрации Балахтинского района по сети образовательных учреждений Угольная НОШ филиал МБОУ Тюльковская COШ и Безъязыковская OOШ филиал МБОУ «Балахтинская СШ №1 имени Героя Советского Союза Ф.Л. Каткова» образовательная деятельность будет приостановлена), 8 дошкольных и 2 учреждения дополнительного образования.

В этом году в школы Балахтинского района пойдет 230 будущих первоклассников. Общее количество воспитанников, посещающих дошкольные учреждения 825, количество учащихся школ 2630, количество детей на подвозе 490.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства, министерством образования Красноярского края, выделена субсидия в размере 3 080 000,00 рублей, софинансирование местного бюджета составляет - 31 112,00 рублей. (Прил. №1).

Министерством образования выделена субсидия на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в размере 120 000,00 рублей, софинансирование местного бюджета составляет 21 415,00 рублей. (Прил. №2).

Выделена субсидия на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных учреждений на приобретение технологического, механического, холодильного и вспомогательного оборудования на пищеблок в размере - 4 100 000,00 рублей, софинансирование местного бюджета составляет - 332 433,00 рублей. (Прил. №3).

В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» министерством финансов выделена субсидия в размере 15 361 400,0 рублей, софинансирование местного бюджета в размере —155 316,40 рублей:

на капитальный ремонт пищеблока МБОУ Тюльковская СОШ. Контракт заключен с подрядчиком ИП Самсонов С.В. от 27.05.2024г. на сумму 6 81 0 098,40рублей;

на установку вытяжной вентиляции на пищеблоке МБОУ Ровненская СШ им.Г.П. Ерофеева. Подрядчик ООО «ИнженерЕвроСтрой». Контракт от 08.07.2024г на сумму 2 745 976,80 рублей.

на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ Приморская СШ имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова выделена субсидия на сумму 1 805 343,96 рублей. Контракт заключен с подрядчиком ИП Ханипов Х.Р. с 14.05.2024 по 15.08.2024. (Прил.№4).

В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом выделена субсидия МБОУ Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова и заключен контракт на капитальный ремонт спортивного зала с подрядчиком «УрбанТех» на сумму

137 359,02 рублей. Все виды работ идут согласно графика (демонтаж, оштукатуривание стен, идет подготовка к покрытию полов). (Прил. №5).

В рамках реализации национального проекта «Точки роста» отремонтированы учебные классы и приобретено оборудование в МБОУ Грузенская COLLI, МБОУ Черемушкинская COI1I, МБОУ Еловская СШ имени В.И. Хватова. На сумму 7 659 072,61 рублей. (Приложение №6,№7).

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» выделена субвенция на учебную и учебно-методическую литературу в размере - 8 955 203,00 рублей. (Прил. №8).

Образовательным учреждениям в текущем году на косметический ремонт зданий, на техническое оснащение выделено в размере 10 399 857,11 рублей (на краску, замену светильников, строительные материалы, мелкие ремонты и.т.д). (Прил. №9, №10, №11, №12).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1. | | | | | | |  | |
| **Подготовка к новому учебному году** | | | | | | |  |  |
|  | **план** | | | **факт** | | |  |  |
| устранения предписаний надзорных органов | краевой бюджет | мест  ный бюд  жет | всего | краевой бюджет | местный бюджет | всего |  |  |
| МБОУ Балахтинская СОШ №1 (установка ПС) | 672 112,00 |  | **672 112,00** |  |  | **0,00** |  |  |
| МБОУ Большесырская СОШ (Заполнение оконных проемов) | 180 000,00 |  | **180 000,00** | 180 000,00 |  | **180 000,00** |  |  |
| МБОУ Еловская СОШ (Заполнение оконных проемов) | 263 888,00 | 31 112,00 | **295 000,00** | 263 888,00 | 31 112,00 | **295 000,00** |  |  |
| МБОУ Огурская СОШ (Замена заполнений оконных проемов) | 360 000,00 |  | **360 000,00** | 360 000,00 |  | **360 000,00** |  |  |
| МБОУ Приморская СОШ (монтаж ограждения кровли, ремонт полов) | 549 000,00 |  | **549 000,00** | 549 000,00 | 0,00 | **549 000,00** |  |  |
| МБОУ Петропавловская СОШ (Замена оконных проемов) | 165 000,00 |  | **165 000,00** | 165 000,00 |  | **165 000,00** |  |  |
| МБОУ Ровненская СОШ (строительные материалы) | 299 999,00 |  | **299 999,00** | 299 999,00 |  | **299 999,00** |  |  |
| МБОУ Чулымская СОШ (ремонт полов, линолеум) | 590 000,00 |  | **590 000,00** | 590 000,00 |  | **590 000,00** |  |  |
| Итого: | **3 079 999,00** | **31 112,00** | **3 111 111,00** | **2 407 887,00** | **31 112,00** | **2 438 999,00** |  |  |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **приведение зданий в соответствие с требованиями законодательства** | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБДОУ Балахтинский детский сад № 2 (ремонт системы отопления) | 127 972,00 |  | **127 972,00** | 127 972,00 |  | **8 136 566,50** |
| МБДОУ Балахтинский детский сад № 5 (замена оконных проемов) | 1 242 028,00 | 21 415,00 | **1 263 443,00** | 792 505,94 | 21 415,00 | **813 920,94** |
| МБДОУ Кожановский детский сад (ремонт медицинского кабинета, электромонтажные работы) | 750 000,00 |  | **750 000,00** | 750 000,00 |  | **750 000,00** |
| Итого: | **2 120 000,00** | **21 415,00** | **2 141 415,00** | **1 670 477,94** | **21 415,00** | **9 700 487,44** |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия на создание условий для предоставле-ния горячего пита-ния обучающимся общеобразовательных организаций** | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Балахтинская СОШ №1 (приобретение оборудования в пищеблок) | 1 640 000,00 | 132 933,00 | **1 772 933,00** | 1 640 000,00 | 132 933,00 | **1 772 933,00** |
| МБОУ Большесырская СОШ (приобретение оборудования в пищеблок) | 820 000,00 | 66 500,00 | **886 500,00** | 820 000,00 | 66 500,00 | **886 500,00** |
| МБОУ Еловская СОШ (приобретение оборудования в пищеблок) | 820 000,00 | 66 500,00 | **886 500,00** | 820 000,00 | 66 500,00 | **886 500,00** |
| МБОУ Огурская СОШ (приобретение оборудования в пищеблок) | 820 000,00 | 66 500,00 | **886 500,00** | 820 000,00 | 66 500,00 | **886 500,00** |
| Итого: | **4 100 000,00** | **332 433,00** | **4 432 433,00** | **4 100 000,00** | **332 433,00** | **4 432 433,00** |

Приложение 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие и повышение качества работы муни-ципальных учреждений** | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Приморская СОШ (капитальный ремонт спортзала) | 2 234 100,00 | 22 580,00 | **2 256 680,00** | 1 782 763,96 | 22 580,00 | **1 805 343,96** |
| МБОУ Тюльковская СОШ (капитальный ремонт пищеблока) | 9 891 000,00 | 100 016,40 | **9 991 016,40** | 6 710 082,00 | 100 016,40 | **6 810 098,40** |
| МБОУ Ровненская СОШ (капитальный ремонт столовой, устройство вентиляция) | 3 236 300,00 | 32 720,00 | **3 269 020,00** | 2 713 256,80 | 32 720,00 | **2 745 976,80** |
| Итого: | **15 361 400,00** | **155 316,40** | **15 516 716,40** | **11 206 102,76** | **155 316,40** | **11 361 419,16** |

Приложение 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Создание условий для занятий физической культурой и спортом** | **план** | | | | **факт** | | | |
| **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Приморская СОШ (капитальный ремонт спортзала) | 2 900 766,66 | 1 006 133,34 | 50 000,00 | **3 956 900,00** | 2 306 109,47 | 799 875,99 | 31 373,56 | **3 137 359,02** |
| Итого: | **2 900 766,66** | **1 006 133,34** | **50 000,00** | **3 956 900,00** | **2 306 109,47** | **799 875,99** | **31 373,56** | **3 137 359,02** |

Приложение 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций** | **план** | | | | **факт** | | | |
| **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Еловская СОШ | 699 719,01 | 36 827,13 | 7 439,86 | **743 986,00** | 699 719,01 | 36 827,13 | 7 439,86 | **743 986,00** |
| МБОУ Грузенская СОШ | 399 009,19 | 21 000,29 | 4 242,52 | **424 252,00** | 399 009,19 | 21 000,29 | 4 242,52 | **424 252,00** |
| МБОУ Черемушкинская СОШ | 639 247,69 | 33 644,42 | 6 796,89 | **679 689,00** | 639 247,69 | 33 644,42 | 6 796,89 | **679 689,00** |
| Управление образования | 4 518 917,42 | 237 834,85 | 48 048,01 | **4 804 800,28** | 3 230 389,44 | 170 018,30 | 34 347,56 | **3 434 755,30** |
| Итого: | **6 256 893,31** | **329 306,69** | **66 527,28** | **6 652 727,28** | **4 968 365,33** | **261 490,14** | **52 826,83** | **5 282 682,30** |

Приложение 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций** | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Еловская СОШ (капитальный ремонт кабинета химии и физики) | 900 000,00 | 9 090,91 | **909 090,91** | 833 345,84 | 9 090,91 | **842 436,75** |
| МБОУ Грузенская СОШ (капитальный ремонт кабинета химии ) | 900 000,00 | 9 090,91 | **909 090,91** | 615 771,74 | 9 090,91 | **624 862,65** |
| МБОУ Черемушкинская СОШ (капитальный ремонт кабинета химии ) | 900 000,00 | 9 090,91 | **909 090,91** | 900 000,00 | 9 090,91 | **909 090,91** |
| Итого: | **2 700 000,00** | **27 272,73** | **2 727 272,73** | **2 349 117,58** | **27 272,73** | **2 376 390,31** |

Приложение 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учебная литература** | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Балахтинская СШ №1 | 3 580 647,00 |  | **3 580 647,00** | 3 580 647,00 |  | **3 580 647,00** |
| МБОУ Балахтинская СОШ №2 | 661 063,00 |  | **661 063,00** | 661 063,00 |  | **661 063,00** |
| МБОУ Большесырская СОШ | 290 267,00 |  | **290 267,00** | 290 267,00 |  | **290 267,00** |
| МБОУ Грузенская СОШ | 176 076,00 |  | **176 076,00** | 176 076,00 |  | **176 076,00** |
| МБОУ Еловская СОШ | 328 652,00 |  | **328 652,00** | 328 652,00 |  | **328 652,00** |
| МБОУ Кожановская СОШ | 594 099,00 |  | **594 099,00** | 594 099,00 |  | **594 099,00** |
| МБОУ Огурская СОШ | 453 769,00 |  | **453 769,00** | 453 769,00 |  | **453 769,00** |
| МБОУ Петропавловская СОШ | 104 605,00 |  | **104 605,00** | 104 605,00 |  | **104 605,00** |
| МБОУ Приморская СОШ | 920 190,00 |  | **920 190,00** | 920 190,00 |  | **920 190,00** |
| МБОУ Ровненская СОШ | 362 973,00 |  | **362 973,00** | 362 973,00 |  | **362 973,00** |
| МБОУ Тюльковская СОШ | 741 418,00 |  | **741 418,00** | 741 418,00 |  | **741 418,00** |
| МБОУ Черемушкинская СОШ | 141 780,00 |  | **141 780,00** | 141 780,00 |  | **141 780,00** |
| МБОУ Чулымская СОШ | 599 664,00 |  | **599 664,00** | 599 664,00 |  | **599 664,00** |
| Итого: | **8 955 203,00** | **-** | **8 955 203,00** | **8 955 203,00** | **-** | **8 955 203,00** |

Приложение 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **краска** | **теплоузел** | **ремонт системы отопления** | **ограждение территории** | **ремонт кровли** | **тревожная кнопка** | **монтаж и ремонт системы видеонаблюдения** | **стройматериалы** | **ремонт городошной площадки** | **ремонт полов** | сидения на трибуны | **монтаж ПС** | **экспертиза ПСД** | **огнетушители** | **дверь** | **бесперебойник** | **посуда** | **замеры сопративления изоляции** | **огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли** | **ИТОГО** |
| МКДОУ Балахтинский детский сад №2 | 65 735,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 560,00 | 15 767,00 |  | **159 762,00** |
| МКДОУ Балахтинскйй детский сад № 3 | 80 000,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  | 25 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 606,00 |  | **185 856,00** |
| МКДОУ Балахтинскйй детский сад № 5 | 97 815,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  | 6 600,00 |  |  |  |  | 75 389,00 |  |  |  |  |  |  | **220 504,00** |
| МКДОУ Большесырский детский сад | 56 105,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  | 160 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 159,00 | 55 320,00 | **346 058,00** |
| МКДОУ Кожановский детский сад | 50 000,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  | 13 731,00 |  | **139 431,00** |
| МКДОУ Приморский детский сад | 30 000,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 432,00 |  | **100 132,00** |
| МКДОУ Тюльковский детский сад |  |  |  |  |  | 40 700,00 |  | 5 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 900,00 |  | **65 360,00** |
| МКДОУ Чистопольский детский сад | 60 000,00 |  |  |  |  | 40 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100 700,00** |
| **ИТОГО сады 0701** | 439 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 600,00 | 0,00 | 198 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 389,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 37 560,00 | 150 595,00 | 55 320,00 | **1 317 803,00** |
| МБОУ Балахтинская СОШ №1 |  |  |  | 186 030,00 | 366 718,06 | 40 700,00 | 175 300,00 | 931 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 29 400,00 |  | 93 298,00 |  | **1 822 746,06** |
| МБОУ Балахтинская СОШ №2 | 49 381,00 |  | 176 685,00 |  |  |  |  | 37 920,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14 700,00 | 60 000,00 | 39 948,00 |  | **378 634,00** |
| МБОУ Большесырская СОШ | 150 817,00 |  |  |  |  |  | 15 200,00 | 44 270,00 |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  | 14 700,00 | 65 127,00 | 16 733,00 | 137 896,00 | **469 743,00** |
| МБОУ Грузенская СОШ | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 10 300,00 | 104 119,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14 700,00 | 27 000,00 | 23 370,00 |  | **279 489,00** |
| МБОУ Еловская СОШ | 190 000,00 | 253 718,00 |  |  |  | 40 700,00 | 175 300,00 | 453 155,00 |  |  |  |  |  |  | 205 000,00 | 29 400,00 | 68 999,00 | 31 481,00 |  | **1 447 753,00** |
| МБОУ Кожановская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 950,00 |  | 14 700,00 |  |  |  | **16 650,00** |
| МБОУ Огурская СОШ | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 204 900,00 |  |  |  |  |  | 11 400,00 |  | 14 700,00 |  | 26 334,00 |  | **407 334,00** |
| МБОУ Петропавловская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 700,00 |  | 21 224,00 |  | **35 924,00** |
| МБОУ Приморская СОШ | 180 162,00 |  |  |  |  |  |  | 182 083,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  | 14 700,00 |  | 38 503,00 |  | **430 448,00** |
| МБОУ Ровненская СОШ | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  | 117 690,00 |  |  |  |  |  | 3 800,00 | 149 758,00 | 14 700,00 |  | 28 791,00 |  | **394 739,00** |
| МБОУ Тюльковская СОШ | 109 135,00 |  |  |  |  |  | 19 900,00 | 45 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  | 14 700,00 | 57 688,00 | 39 946,00 |  | **311 369,00** |
| МБОУ Черемушкинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 700,00 |  | 26 731,00 |  | **41 431,00** |
| МБОУ Чулымская СОШ | 150 000,00 |  |  |  |  | 58 210,00 |  | 40 805,00 |  |  |  |  |  | 21 965,00 |  | 14 700,00 | 60 000,00 | 21 051,00 |  | **366 731,00** |
| **Итого школы 0702** | 1 159 495,00 | 253 718,00 | 176 685,00 | 186 030,00 | 366 718,06 | 139 610,00 | 396 000,00 | 2 161 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 39 115,00 | 354 758,00 | 220 500,00 | 338 814,00 | 407 410,00 | 137 896,00 | **6 402 991,06** |
| **ЦВР Ровесник** |  |  |  |  |  | 40 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 700,00 |  |  |  | **55 400,00** |
| **ДЮСШ** | 142 300,00 |  |  |  |  | 40 700,00 | 22 200,00 | 113 000,00 | 152 436,05 |  | 300 000,00 |  |  |  |  | 14 700,00 |  |  |  | **785 336,05** |
| **Итого ДО 0703** | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 400,00 | 22 200,00 | 113 000,00 | 152 436,05 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **840 736,05** |
| **ИТОГО** | **1 741 450,00** | **253 718,00** | **176 685,00** | **186 030,00** | **366 718,06** | **546 610,00** | **418 200,00** | **2 472 926,00** | **152 436,05** | **0,00** | 300 000,00 | **0,00** | **140 389,00** | **39 115,00** | **389 758,00** | **249 900,00** | **376 374,00** | **558 005,00** | **193 216,00** | **8 561 530,11** |

Приложение 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **оборудование** | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Еловская СОШ (насос) |  | 94 575,00 | **94 575,00** |  | 94 575,00 | **94 575,00** |
| МБОУ Огурска СОШ (рециркулятор) |  | 70 359,00 | **70 359,00** |  | 70 359,00 | **70 359,00** |
| МБОУ Черемушкинская СОШ (рециркулятор, оборудование для пищеблока) |  | 39 207,00 | **39 207,00** |  | 39 207,00 | **39 207,00** |
| МБДОУ Балахтинскйй детский сад № 5 (водонагреватель, холодильник, рециркулятор) |  | 75 389,00 | **75 389,00** |  | 75 389,00 | **75 389,00** |
| МБДОУ Кожановский детский сад (рециркулятор) |  | 31 200,00 | **31 200,00** |  | 31 200,00 | **31 200,00** |
| МБДОУ Приморский детский сад (электроплита) |  | 189 697,00 | **189 697,00** |  | 189 697,00 | **189 697,00** |
| Итого: | **0,00** | **500 427,00** | **500 427,00** | **0,00** | **500 427,00** | **500 427,00** |

Приложение 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гражданская оборона | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБУ ДО ЦВР "Ровесник" |  | **4 000,00** | **4 000,00** |  |  | **0,00** |
| Итого: | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| налоговый потенциал | **план** | | | **факт** | | |
| **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** | **краевой бюджет** | **местный бюджет** | **всего** |
| МБОУ Балахтинская СОШ №1 (линолеум) | 196 100,00 |  | **196 100,00** | 196 100,00 |  | **196 100,00** |
| МБОУ Черемушкинская СОШ (электроплита в пищеблок) | 91 300,00 |  | **91 300,00** | 91 300,00 |  | **91 300,00** |
| МБУ ДО ЦВР "Ровесник" (палаточный лагерь) | 450 000,00 |  | **450 000,00** | 450 000,00 |  | **450 000,00** |
| Итого: | **737 400,00** | **0,00** | **737 400,00** | **737 400,00** | **0,00** | **737 400,00** |